**Российская Федерация**

**Республика Хакасия**

**Таштыпский район**

**Администрация сельского поселения**

**Большесейского сельсовета Таштыпского**

**муниципального района Республики Хакасия**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «24» декабря 2024 г. | с. Большая Сея | № 59 |

Об утверждении муниципальной

[программ](#Par45)ы «Благоустройство на

территории сельского поселения

Большесейского сельсовета»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Большесейский сельсовет, постановлением Администрации Большесейского сельсовета № 26 от 25 мая 2009 года " Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ в муниципальном образовании Большесейский сельсовет",

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Благоустройство на территории сельского поселения Большесейского сельсовета». (Прилагается № 1).

2. Предусмотреть бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Благоустройство на территории сельского поселения Большесейского сельсовета»

3.  Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство на территории Большесейского сельсовета» мероприятия и объемы их финансирования подлежат корректировке с учетом возможностей средств бюджета сельского поселения Большесейского сельсовета.

4. Постановление Администрации Большесейского сельсовета № 91 от 12.11.2019г. «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство на территории Большесейского сельсовета»» - считать утратившим силу.

5.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Большесейского сельсовета Т.В.Толтаева

Приложение 1

к постановлению Администрация сельского поселения Большесейского сельсовета Таштыпского муниципального района

Республики Хакасия

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г. № \_\_\_

**Программа**

**« Благоустройство на территории сельского поселения Большесейского сельсовета »**

с.Большая Сея

**ПАСПОРТ**

Программы «Благоустройство территории сельского поселения

Большесейского сельсовета»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа «Благоустройство территории сельского поселения Большесейского сельсовета» далее «программа» |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация сельского поселения Большесейского сельсовета Таштыпского муниципального района Республики Хакасия |
| Цели и задачи программы, важнейшие целевые показатели | Комплексное решение проблемы формирования на территории населенных пунктов Большесейского сельсовета среды проживания, отвечающей современным требованиям  - повышение уровня комфортности проживания на территории населенных пунктов сельского поселения Большесейского сельсовета;  -формирование системы устойчивых, эстетически привлекательных, благоустроенных ландшафтных комплексов;  -обеспечение нормируемых значений освещенности улиц, внутри поселенческих автодорог;  - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории населенных сельского поселения Большесейского сельсовета  - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2025 – 2030 гг. без разбивки на этапы |
| Перечень основных мероприятий | - организация работ по благоустройству населенных пунктов;  - реконструкция или строительство систем централизованного освещения улиц;  - осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов благоустройства, расположенных на территории Большесейского сельсовета/ скверы, зоны отдыха, детские площадки, / |
| Объем финансирования | Ресурсное обеспечение Программы составляют средства из местного бюджета, прогнозируемых как возможные источники средств без указания конкурентных сумм. Местный бюджет, всего : 442,8 тыс. рублей. В том числе:  2025 – 47,4 тыс. руб.  2026 – 21,6 тыс. руб.  2027 – 00,0 тыс. руб.  2028 – 00,0 тыс. руб.  2029– 00,0 тыс. руб.  2030 – 00,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения Большесейского сельсовета;  - улучшение санитарного состояния населенных пунктов, расположенных на территории сельского поселения Большесейского сельсовета;  - повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Большесейского сельсовета создаст предпосылки для расширения внутренних и внешних хозяйственных и культурных связей, создаст необходимые предпосылки для привлечения туристов;  - привлечения внебюджетных ресурсов для решения социальных и экологических проблем. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация сельского поселения Большесейского сельсовета Таштыпского муниципального района Республики Хакасия |

1. **Общие положения.**

  Концепция стратегии социально-экономического развития сельского поселения Большесейского сельсовета на муниципальную перспективу, определяет благоустройство на территорий населенных пунктов как важнейшую составную часть потенциала района, а его совершенствование - как одну из приоритетных задач органов местного самоуправления.

Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики поселения и повышения уровня жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории сельского поселения Большесейского сельсовета не обеспечивают растущие потребности и не вполне удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Так, большинство объектов озеленения были введены в эксплуатацию в шестидесятые-семидесятые годы со строительством дорог. Недостаточность средств, выделяемых на содержание объектов озеленения, не позволяет выполнять работы по уходу за зелёными насаждениями в полном объёме на протяжении многих лет. Отрицательное воздействие окружающей среды, отсутствие достаточного развития дорожно-тропиночной сети, неудовлетворительное состояние проезжей части дорог в местах примыкания к зеленым насаждениям приводят к порче и уничтожению газонов, преждевременному старению деревьев, кустарников. Зелёные насаждения становятся неспособными выполнять свои функции. С течением времени в насаждениях происходят и накапливаются изменения такого рода, которые невозможно устранить только мероприятиями по уходу. Для исправления ситуации в целом требуется проведение комплекса мероприятий, связанных с капитальным ремонтом и реконструкцией зеленых насаждений.

В связи с изменениями, происходящими в сфере экономики, в муниципальных образованиях изменилась система финансирования благоустроительных работ, увеличилась нагрузка на местные бюджеты. Изменились нормы и принципы градостроительного законодательства, требования к сохранению историко-архитектурного наследия и охране природных ландшафтов. Повышаются требования и к качеству жилья, архитектуре зданий и сооружений, уровню инженерного оборудования и благоустройства.

Таким образом, подход к решению проблем благоустройства сельского поселения Большесейского сельсовета обусловлен следующими факторами:

 необходимость обеспечения повышенных требований к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику населенных пунктов, расположенных на территории сельсовета;

   высокий уровень физического, морального и экономического износа дорожного покрытия на территории сельского поселения Большесейского сельсовета;

   потребность в реконструкции систем уличного освещения в населенных пунктах Большесейского сельсовета для обеспечения освещенности всей территории сельсовета необходимо строительство новых и реконструкция существующих линий наружного освещения, которое формирует облик села, его зданий, улиц, создает необходимые предпосылки для развития туризма, профессиональной и культурной деятельности;

   снижение уровня общей культуры населения, выражающееся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой, и откровенных актах вандализма.

Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития Большесейского сельсовета в целом на среднесрочную перспективу. Реализация программы направлена на:

   создание условий для улучшения качества жизни населения (по параметрам состояния окружающей среды);

   развитие транспортной инфраструктуры для обеспечения прогнозируемого спроса на перевозки во внутреннем и междугороднем сообщениях и обеспечения безопасности дорожного движения ;

   проведение реконструкции систем уличного освещения в населенных пунктах Большесейского сельсовета в вечернее и ночное время с целью создания благоприятных и безопасных условий для населения;

   создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, спортивных площадок;

   осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды, по охране и улучшению санитарно-гигиенических условий проживания.

1. **Основные цели и задачи программы.**

Основными целями программы являются:

- создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения Большесейского сельсовета;

- повышение санитарно-гигиенического и эстетического состояния окружающей среды в населенных пунктах сельского поселения Большесейского сельсовета.

Программа решает следующие задачи:

- улучшение санитарного состояния территорий населенных пунктов;

- увеличение освещаемой территории и улучшение освещенности улиц населенных пунктов;

- улучшение качества автодорог в соответствии с необходимыми требованиями; снижение аварийности и повышение безопасности дорожного движения;

- оборудование лестниц учреждений социальной сферы перильными ограждениями и площадками съезда (пандусами) инвалидных и детских колясок

- привлечение населения к участию в решении проблем благоустройства.

1. **Сроки и этапы реализации программы.**

Программа предусматривает комплекс мероприятий, реализация которых рассчитана на период 2025 - 2030 года включительно. Выполнение программных мероприятий рассчитано как на бюджетные средства, так и на привлечение внебюджетных источников. В связи с тем, что работы по благоустройству населенных пунктов сельского поселения Большесейского сельсовета не могут быть ограничены коротким временным промежутком, требуют системного комплексного подхода, данная Программа предусматривает мероприятия, которые будут реализованы в полном объеме в следующих муниципальных программах рассматриваемого направления.

1. **Система программных мероприятий**

Система программных мероприятий определена в Приложении 1, устанавливающем лимиты затрат и плановые задания по видам работ на объектах, включенных в программу, находящихся в муниципальном ведении.

К исполнению программы по благоустройству на территории Большесейского сельсовета на договорной основе будут привлекаться как бюджетные предприятия, так и организации, индивидуальные предприниматели, молодёжные объединения, общественные организации и частные лица.

Механизм реализации программы предусматривает ежегодное формирование соответствующей документации организационного плана действий по реализации мероприятий программы с определением объемов и источников финансирования.

Заказчик ежегодно уточняет целевые показатели программы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы с учетом выделяемых финансовых средств. При необходимости вносятся предложения о корректировке программы, в том числе о включении в нее новых мероприятий, а также продлении срока ее реализации.

**5. Финансирование программы**

Финансирование данной программы осуществляется из средств бюджета администрации сельского поселения Большесейского сельсовета и иных средств. Размеры ассигнований, выделяемых из бюджета администрации сельского поселения Большесейского сельсовета на реализацию мероприятий настоящей программы, утверждаются ежегодно решением Совета депутатов сельского поселения Большесейского сельсовета Таштыпского муниципального района Республики Хакасия о бюджете сельского поселения Большесейского сельсовета на соответствующий финансовый год и плановый периоды.

**6. Ожидаемые социально-экономические результаты реализации программы**

Предполагается, что реализация программы будет способствовать улучшению экологической обстановки населенных пунктов; существенному повышению уровня освещенности улиц; улучшению качества дорог в соответствии с необходимыми требованиями; обеспечению создания комфортной среды и безопасности для движения и пребывания населения на улицах.

**7. Отчетность о реализации программы**

Исполнитель программы представляет в установленном порядке отчет в администрацию сельского поселения Большесейского сельсовета Таштыпского муниципального района Республики Хакасия о ходе реализации программы.

Приложение 1

программа «Благоустройство на территории

Большесейского сельсовета»

**План мероприятий, предусмотренных программой**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МЕРОПРИЯТИЯ | Объем финансирования  Всего,  тыс. руб. | Размеры и источники финансирования (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | |
| Бюджет Большесейского сельсовета | | | | | | Прочие источники | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. Проведение 2-х месячника, связанного с весенней санитарной очисткой территории Большесейского сельсовета  ГСМ – Д/Т 100 л. | 15,6 | 8,0 | 7,6 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2. Благоустройство территорий, прилегающих к населенным пунктам | 9,4 | 4,4 | 5,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3. Ремонт памятников, погибшим воинам на территории сельсовета | 10,00 | 10,0 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4. Приобретение контейнера под ТКО. | 24,00 | 20,0 | 4,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6. Организация конкурса на лучшую усадьбу между жителями частного сектора. | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 69,0 | 47,4 | 21,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |